# Logboek kandidaat

| Persoonsinformatie |  |
| --- | --- |
| Naam kandidaat | Destiny Tiyjudy |
| Studentnummer | 9015646 |
| Klas/groep | PALVSOD3B |
| (Leer)bedrijf | TBI SSC ICT |
| Beoordelaar 1 | Jeroen Pat |
| Beoordelaar 2 | Marcel Bostelaar |

| Datum | Werkzaamheden en/of examenopdracht | Resultaat | Werkproces |
| --- | --- | --- | --- |
| Ma 16 mrt | Examen gestart met de sprintplanning: user stories op de product backlog gezet en geprioriteerd op het GitHub Projects scrumboard, Definition of Done vastgesteld. Daarna het ontwerp gemaakt: wireframes (desktop) in Figma, een componentendiagram van de React-architectuur, een UML-klassediagram van de TypeScript-interfaces, een sequence/dataflow-diagram, en de onderbouwing van de technologiekeuzes en van privacy/security/ethiek. | Planning, Definition of Done en alle ontwerpdocumenten (wireframes, diagrammen, onderbouwing) gereed en in het examenverslag opgenomen. | B1-K1-W1 B1-K1-W2 |
| Di 17 mrt | De HTTP-servicelaag gebouwd die met de Hupie SPARQL-API communiceert. Een Axios-service opgezet die de configuratie uit een centrale config-module leest (.env, niet in de repo), SPARQL-queries verstuurt en de ruwe JSON-respons getypeerd teruggeeft. Timeout- en foutafhandeling (4xx/5xx, netwerkfouten) toegevoegd. | Werkende API-verbinding met de Hupie API; een testquery geeft een 200 OK met geldige data terug, fouten worden netjes afgehandeld. | B1-K1-W3 |
| Wo 18 mrt | De data-mappinglaag gebouwd die de ruwe SPARQL-bindings (HCO/SAREF) omzet naar schone, getypeerde TypeScript-modellen. saref:isMeasuredIn-URI's resolven naar leesbare eenheden, property-URI's naar leesbare namen. De single-query bleek te time-outen; opgelost met een two-phase fetch (eerst lijst van pompen, dan per pomp de details parallel). Vitest unit tests geschreven voor de mapping. | 5 warmtepompen correct gemapt vanuit de live Hupie API; two-phase fetch lost de timeout op; Vitest unit tests slagen. | B1-K1-W3 |
| Do 19 mrt | De domeinlaag aan de UI gekoppeld via de useDashboardData hook. Contingenten worden in de frontend opgebouwd met createContingent(), en bij het selecteren van een contingent worden de KPI's opnieuw geaggregeerd via aggregateKpisForContingent(). State loopt via DashboardContext, zonder prop drilling. Lege- en foutstaten afgehandeld. | Het selecteren van een contingent past de getoonde KPI's aan; de useDashboardData hook is volledig geimplementeerd en gekoppeld aan de echte API-data. | B1-K1-W3 |
| Vr 20 mrt | De frontend-skeletten gebouwd: de layout, navigatie en componenthierarchie. App-shell met ThemeProvider, ErrorBoundary, Router en DashboardProvider. Het custom MUI-thema (TDI 500 navy + oranje) toegepast, de Spinner- en EmptyState-componenten geimplementeerd, en de DashboardPage omgebouwd van testknoppen naar een echte dashboard-layout. | Volledige dashboard-layout zichtbaar in de browser met de echte contingent-selector; layout komt overeen met de wireframes. | B1-K1-W3 |
| Ma 23 mrt | De charting-laag gebouwd met ApexCharts. KPI-samenvattingskaarten bovenaan (aantal pompen, gemiddelde COP, connectiviteit, storingen, inregelsnelheid) met statuskleuren, plus drie grafiektypes: een temperatuurtrend (lijn), een energievergelijking (staaf, y-as vanaf 0 voor eerlijke weergave) en een COP-gauge met zones uit de scoringconfig. Grafieken zijn responsief en updaten bij contingentwissel. | Drie grafiektypes en de KPI-kaarten renderen met echte data en updaten correct bij het wisselen van contingent. | B1-K1-W3 |
| Di 24 mrt | De decision-supportlaag gebouwd: de feature die de data interpreteert en advies geeft. De decisionEngine (evaluateContingent) scoort COP, connectiviteit en storingen tegen de drempels uit scoringConfig en geeft een totaaloordeel (goed/acceptabel/onvoldoende/onvoldoende data). De DecisionSupportCard toont het oordeel met kleur, icoon, een factor-uitsplitsing, een aanbevolen actie en een disclaimer. Vitest tests geschreven voor de engine. | De installatieadvies-kaart toont per contingent een correct, onderbouwd oordeel; bij onvoldoende data geen vals vertrouwen; decisionEngine-tests slagen. | B1-K1-W3 |
| Wo 25 mrt | Het testen uitgevoerd volgens werkproces B1-K1-W4. Een testplan opgesteld op basis van de user stories en acceptatiecriteria. De logica-laag (data mapping, KPI-aggregatie, ontologie-conversie, decision engine) geautomatiseerd getest met Vitest unit tests. Per user story testscenario's met verwachte en werkelijke resultaten beschreven, en de conclusies vastgelegd in het examenverslag. | Testplan en testscenario's gereed; de Vitest unit tests voor de logica-laag slagen; resultaten en conclusies in het examenverslag. | B1-K1-W4 |
| Do 26 mrt | Verbetervoorstellen opgesteld volgens werkproces B1-K1-W5. De informatiebronnen systematisch geanalyseerd (testresultaten, retrospective-bevindingen en GitHub-issues) en per bevinding het probleem, de ernst en wie het raakt geinterpreteerd. Hieruit concrete verbetervoorstellen geschreven (functioneel, technisch en proces) met een nieuwe user story, MoSCoW-prioriteit en tijdsinschatting, en op de product backlog gezet. | Bronanalyse, interpretatie en de verbetervoorstellen met nieuwe user stories op de product backlog; alles vastgelegd in het examenverslag. | B1-K1-W5 |

| Handtekening voor gezien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beoordelaar |  | Datum |  |
| Kandidaat |  | Datum |  |